11.05.2022 21:28 - Mehmet KIR: 8 de yapılan sprint 2 yayınına katılan varmı

11.05.2022 21:28 - Mehmet KIR: Kod yazmaya başlamadıysanız başlamanız lazım diye uyardılar, az zaman kaldı

11.05.2022 21:29 - Mehmet KIR: kim neler yapabilir

11.05.2022 21:29 - Mehmet KIR: ona göre görev dağılımı yapalım

12.05.2022 07:53 - Mehmet KIR: Siz bilirsiniz

12.05.2022 08:17 - Hayrunisa Bıyıklı: Arkadaşlar görev dağılımı yapacağız madem kimse bir şey söylemiyor

12.05.2022 08:18 - Hayrunisa Bıyıklı: Herkesin ismini yazacağım hangisini yapması gerekiyorsa

12.05.2022 08:18 - Hayrunisa Bıyıklı: 2. Sprint sonuna kadar bitirmeye uğraşacağız

12.05.2022 08:19 - Hayrunisa Bıyıklı: Ama tabi takım toplantımıza kadar başlamış olalım en azından

12.05.2022 08:19 - Hayrunisa Bıyıklı: Emirhan

12.05.2022 08:20 - Hayrunisa Bıyıklı: Abbas abi de bunu yapabilir diye düşünüyorum ama tabi birbirimize her türlü yardım etmeye çalışacağız

12.05.2022 08:20 - Hayrunisa Bıyıklı: Bu sayfa için de kendim uğraşacağım

12.05.2022 08:20 - Hayrunisa Bıyıklı: Aramızda anladığım kadarıyla Nezire daha hakim kodlama konusuna

12.05.2022 08:22 - Hayrunisa Bıyıklı: Başka türlü ilerleyemiyoruz kusura bakmayın sormadan görev dağılımı yapmak zorunda kalıyoruz artık

12.05.2022 08:22 - Nezire Tosun: Ne zamana kadar

12.05.2022 08:23 - Hayrunisa Bıyıklı: 2. Sprint sonu 23 Mayıs

12.05.2022 08:23 - Nezire Tosun: Tamamdır

12.05.2022 08:23 - Hayrunisa Bıyıklı: 3 gün öncesinde biz toplantı yaparız değerlendirme açısından daha iyi olur

12.05.2022 08:24 - Nezire Tosun: Sınavım 19 mayısta bitiyor

12.05.2022 08:24 - Nezire Tosun: Ancak 19 mayısta başlayabilrim

12.05.2022 08:24 - Nezire Tosun: Ama 23 üne yetiştirmeye çalışırım

12.05.2022 08:24 - Nezire Tosun: Olurmu

12.05.2022 08:24 - Hayrunisa Bıyıklı: Olur tabi iletişimde oluruz

12.05.2022 08:25 - Hayrunisa Bıyıklı: En azından ilk 3 bölümü bitirelim de sprint sonuna rapora ekleyecek bir şeyler olsun

12.05.2022 08:26 - Hayrunisa Bıyıklı: Mehmet de tasarlamaya devam edecek görevi yok gibi anlaşılmasın

12.05.2022 08:26 - Nezire Tosun: Tamamdır

12.05.2022 10:51 - Emirhan Küçük: Tamamdır

12.05.2022 10:51 - Emirhan Küçük: dün aşırı yoğundum mesajlar arasında kaynamış gitmiş

12.05.2022 10:52 - Emirhan Küçük: şimdi başa sabitledim grubu bir daha böyle bişey yaşanmaz

13.05.2022 14:48 - Mehmet KIR: Arkadaşlar aktif olmaya çalışın, mesajla bile olsa burada aktif olun akademi aktif olmayanları bildirmemi istiyor atılmak istemiyorsanız aktif olun

13.05.2022 14:49 - Mehmet KIR: En azından gördüğünüzü vs bildirin

13.05.2022 14:50 - Mehmet KIR: Burada mezun olmak amacımız kaç aydır uğraşıyoruz bunun bilincinde olabilirsek güzel olur

13.05.2022 15:16 - Nezire Tosun: Tamamdır

13.05.2022 16:23 - Abbas Karaduman: Tamamdır hocam, haftalık toplantımızı bu aksam gerçekleştirecek miyiz

13.05.2022 16:32 - Mehmet KIR: Evet 9 da yapıyoruz

13.05.2022 17:19 - Emirhan Küçük: Tamamdır

13.05.2022 21:02 - Emirhan Küçük: Buradayım

13.05.2022 21:11 - Mehmet KIR: Yıldırım yüzünden elektrik problemi oldu bilgisayarı açabilirsem geleceğim

13.05.2022 21:11 - Mehmet KIR: Ama sanırım kimse yok

13.05.2022 21:13 - Abbas Karaduman: Ben 3 dk müsaitim

13.05.2022 21:16 - Abbas Karaduman: Link atan var mı

13.05.2022 21:18 - Abbas Karaduman: https://meet.google.com/stg-dvao-may

13.05.2022 21:18 - Mehmet KIR: Herkes burada mı?

13.05.2022 21:21 - Emirhan Küçük: geliyorum

13.05.2022 21:21 - Abbas Karaduman: Şuan gelen giden yok daha

13.05.2022 21:25 - Mehmet KIR: @905431638914 @905516584961

13.05.2022 21:34 - Abbas Karaduman: Arkadaslar ben ofisteyim ve mesaim bitmesine rağmen toplantıyı bekledim ama çoğunluk sağlanamadığı için bosuna beklemiş oldum. Siz toplantıyı yaparsanız bana bilgi verirseniz sevinirim. İyi aksamlar

13.05.2022 21:35 - Mehmet KIR: Takımda sürekli birileri yok zaten bi toplayamadık şu takımı

13.05.2022 21:36 - Nezire Tosun: Ben 21.30 diye hatırlıyodum kusura bakmayın

13.05.2022 21:43 - Mehmet KIR: Hocam kusura bakma senide boşuna beklettik

13.05.2022 21:44 - Mehmet KIR: Sen öyle denk gelince haber ver ileri atarız

13.05.2022 21:44 - Mehmet KIR: Çalışıp birde bekleme

13.05.2022 21:44 - Emirhan Küçük: Şanssız oldu oldu maalesef :(

13.05.2022 21:44 - Emirhan Küçük: evet evet

13.05.2022 21:45 - Emirhan Küçük: şanssızlık\*

13.05.2022 21:46 - Abbas Karaduman: Siz baslayın isterseniz 15. - 20 dk ya dahil olayın bende

13.05.2022 21:51 - Mehmet KIR: Hocam yarın çalışıyor musun?

13.05.2022 21:53 - Abbas Karaduman: Calısıyorum hocam sabah 9 aksam 9.

13.05.2022 21:53 - Mehmet KIR: Geç oldu yarın yapalım diyecektim de

13.05.2022 22:09 - Abbas Karaduman: Hocam bende inanılmaz yogun çalısıyorum. Çıkan personeller oldu yük üstümüze bindi resmen.

13.05.2022 22:09 - Abbas Karaduman: O yüzden kafamı da tam olarsk odaklanamıyorum

13.05.2022 22:14 - Mehmet KIR: Anladım hocam

16.05.2022 14:34 - Nezire Tosun: Geçen haftanın değerlendirmesini yapamadık bu sebepten yapamadığımız toplantıyı bu haftamı yapıcaz yoksa cumartesi günü iki haftanın değerlendirmesinide berabermi yapıcaz ?

16.05.2022 16:20 - Abbas Karaduman: Bana her ikisi de uyar arkadaslar 👍

20.05.2022 20:00 - Nezire Tosun: Toplantı yarın saat 21.30 damı ?

20.05.2022 20:01 - Emirhan Küçük: Evet öyle hatırlıyorum ben

20.05.2022 20:37 - Abbas Karaduman: Yarın mıydı, bugun muydu geçen hafta cuma yapmaya calısmostık

20.05.2022 20:42 - Nezire Tosun: Kesinleştirelim

20.05.2022 21:48 - Abbas Karaduman: Yarına kaldı zaten. 👍

21.05.2022 20:58 - Nezire Tosun: Bügün toplantı yapıyormuyuz

21.05.2022 21:05 - Emirhan Küçük: Ben buradayım

21.05.2022 21:06 - Emirhan Küçük: yarın neleri teslim edeceğimizi kısaca konuşup kapatabiliriz bence

21.05.2022 21:07 - Nezire Tosun: Bencede

21.05.2022 22:27 - Nezire Tosun: Arkadaşlar son 1 haftadır neredeyse projemiz hakkında hiç konuşamadık ne durumdayız ne yapmamız gerekiyor net olarak bilmiyorum aramızda çok büyük bir iletişim kopukluğu var böyle devam ederse proje çıkmayacak bu sebepten görüldü atmak yerine mesajlara cevap verirseniz sevinirim. Toplantı yapamıyorsan bile en azından buradan konuşabiliriz.

21.05.2022 22:27 - Nezire Tosun: İyi akşamlar.

21.05.2022 22:28 - Mehmet KIR: Valla 4 hafta boyunca yazdım yazdım afedersiniz Takmadiniz zaten bu saatten sonra o projenin backend i çıkmaz

21.05.2022 22:28 - Mehmet KIR: Akademi cevap verse

21.05.2022 22:28 - Mehmet KIR: Oda takmıyor

21.05.2022 22:28 - Hayrunisa Bıyıklı: Backend ı çıkmayacağını düşünüyorum ben de

21.05.2022 22:28 - Hayrunisa Bıyıklı: Her türlü iptal o uygulama

21.05.2022 22:28 - Mehmet KIR: Çıkmaz zaten

21.05.2022 22:28 - Hayrunisa Bıyıklı: Kısaca daha basit bi uygulamayla mezun olmaya çalışacağız

21.05.2022 22:28 - Mehmet KIR: 1 aylık işi 2 haftada yapacak adam yok dünyada

21.05.2022 22:28 - Hayrunisa Bıyıklı: Çünkü olay son 1 hafta değil

21.05.2022 22:29 - Hayrunisa Bıyıklı: Öncesinde başlanmalıydı çoğu şeye

21.05.2022 22:29 - Mehmet KIR: Yazdım ama işte

21.05.2022 22:29 - Nezire Tosun: Ben çıkmayacağını bilmiyordum

21.05.2022 22:30 - Nezire Tosun: Ve kaç gündür gruba toplantı yapalım konuşalım diye yazıyorum

21.05.2022 22:31 - Nezire Tosun: Ne cevabı bekliyorsun akademiden

21.05.2022 22:31 - Mehmet KIR: Onu bende kaç haftadır diyorum

21.05.2022 22:31 - Mehmet KIR: O işten ses çıkmıyor

21.05.2022 22:31 - Nezire Tosun: Peki şimdi napıcaz

21.05.2022 22:32 - Nezire Tosun: Yarın teslim günü

21.05.2022 22:33 - Emirhan Küçük: UI için yazdığımız kodları teslim edebiliriz en azından

21.05.2022 22:33 - Mehmet KIR: Bilmiyorum

21.05.2022 22:34 - Emirhan Küçük: yetiştiği kadar da backend kodlansa tatmin edici bir sonuç olur mu ne dersiniz

21.05.2022 22:34 - Nezire Tosun: Proje teslimi haziran sonunda değilmi

21.05.2022 22:34 - Mehmet KIR: 2 hafta var işte son sprinte giriyoruz pazartesi

21.05.2022 22:35 - Mehmet KIR: İnceleyenler görmüştür trelloda

21.05.2022 22:35 - Mehmet KIR: Yazıyor tarihleri

21.05.2022 22:35 - Hayrunisa Bıyıklı: Aynen

21.05.2022 22:35 - Hayrunisa Bıyıklı: Haziranın 2. Haftası bitiyor

21.05.2022 22:37 - Abbas Karaduman: Nasıl ilerleyebiliriz. Backend yetismez diyoruz. Hesap makinası tarzı bir sey mi yapalım

21.05.2022 22:38 - Nezire Tosun: Bende aynısını soracaktım

21.05.2022 22:38 - Nezire Tosun: Projemizi değiştirmemiz bir sorunmu bide

21.05.2022 22:39 - Emirhan Küçük: Muhtemelen o kadar çok değiştirmemiz sorun olur

21.05.2022 22:40 - Emirhan Küçük: Yani akademiye soralım desek muhtemelen geri dönüş yapmaları bir haftayı bulur

21.05.2022 22:41 - Emirhan Küçük: hesap makinesi yapabiliyorsak yapalım ama yapamıyorsak elimizdeki uygulamayı hesap makinesi seviyesinde basitliğe çekmeye çalışalım

21.05.2022 22:42 - Abbas Karaduman: Su saatten sonra yapabileceğimiz tek sey

21.05.2022 22:42 - Abbas Karaduman: Github gibi yerlerden hazır kod bulup

21.05.2022 22:42 - Abbas Karaduman: Revize etmek olur

21.05.2022 22:48 - Nezire Tosun: Hesap makinesi içinmi

21.05.2022 23:58 - Abbas Karaduman: Yoo genel olarsk söyledim

21.05.2022 23:59 - Nezire Tosun: Şimdi ne yapıyoruz peki

22.05.2022 00:10 - Emirhan Küçük: Figma diye bir şeye rastladım

22.05.2022 00:10 - Emirhan Küçük: adobe photoshopta tasarım yapar gibi UI/UX design yapılabiliyor sanırım

22.05.2022 00:12 - Emirhan Küçük: işimizi bayağı hızlandırır gibi geldi bana ama daha nasıl çalıştığını tam bilmiyorum

22.05.2022 00:12 - Emirhan Küçük: isterseniz siz de bir göz gezdirin

22.05.2022 00:21 - Abbas Karaduman: Figmayı biliyorum ben, akademi de bir kız eğitimde vermişti hatta

22.05.2022 00:21 - Abbas Karaduman: Ama onu flutter a nasıl entegre ediyoruz

22.05.2022 00:21 - Abbas Karaduman: Arastırma gerekir

22.05.2022 00:33 - Abbas Karaduman: <Medya dahil edilmedi>

22.05.2022 00:33 - Nezire Tosun: Üzdü

22.05.2022 00:34 - Abbas Karaduman: Nedense bana çok mantıklı gelmiyor hala

22.05.2022 00:34 - Abbas Karaduman: Gelir modeli açısından

22.05.2022 00:36 - Nezire Tosun: Banada çok mantıklı geliyor en başından beri ancak böyle bir uygulama yazabilecek bilgi ve tecrübeye sahip değilim ne yazıkki

22.05.2022 00:47 - Abbas Karaduman: Sen yazmıs olsaydın gelir modelin ne olurdu

22.05.2022 00:47 - Abbas Karaduman: Reklam mı

22.05.2022 00:52 - Nezire Tosun: Şuan aklıma direkt sorunca reklam geldi ama düşünülürse bence farklı kaynaklarda ortaya çıkabilir buna çok açık

22.05.2022 00:52 - Nezire Tosun: Rezervasyon gibi

22.05.2022 01:05 - Abbas Karaduman: Hmm. Reklam tek basına kurtarmayabilir ama rezervasyon olabilir

22.05.2022 02:31 - Emirhan Küçük: DhiWise diye bir plugin buldum

22.05.2022 02:31 - Emirhan Küçük: bakalım sign up ekranı için tasarımımızı deneyeceğim